ЗАКЛЮЧЕНИЕ

рабочей группы

Межведомственной экспертной комиссии

по космосу

Рабочая группа, образованная решением межведомственной экспертной комиссии по космосу от 18.11.92 г., провела рассмотрение и анализ материалов по ракетам-носителям "Энергия", "Энергия-М", представленных НПО "Энергия".

Особое внимание было уделено целевому использованию и обоснованию потребного финансирования в 1993 году в рамках Российской космической программы.

1.	По результатам рассмотрения группа отмечает, что в ходе создания ракет-
носителей и системы "Энергия-Буран" достигнуто следующее:

а)	создан уникальный комплекс, включающий в себя РН "Энергия", наземную
инфраструктуру, обеспечивающую подготовку и проведение пуска, и
экспериментально-производственную базу. Экологически чистая РН "Энергия",
обладающая большой грузоподъемностью (до 105т) не имеет аналогов среди
существующих в настоящее время в мире средств выведения;

б)	освоена принципиально новая технология водородно-кислородных ракетных
двигателей;

в)	достигнут качественный скачок в - уровне программно-методического
обеспечения;

г)	созданы условия для новой технологии отработки космической техники.

2.	С использованием РН "Энергия" - ракеты сверхтяжелого класса, можно
решить проблемы, которые уже сейчас остро встают перед человечеством. РН
"Энергия" обеспечивает решение задач связи, вещания, экологии, освоения Луны и
Марса и исследований Солнечной системы, поддержание оборонной достаточности и
решение целого ряда других задач, требующих выведения в космос
крупногабаритных конструкций и больших масс.

- 2 -

Это позволит России сохранить потенциал крупнейшей космической державы и укрепить ее роль в решении общечеловеческих задач.

3.	Рассмотрение альтернативных вариантов программы, таких как проведение
консервации комплекса до 2000 года, показало, что затраты на консервацию составят
2,3 млрд.руб., а на расконсервацию и восстановление производства около 38 млрд.руб.
(в ценах I кв. 1992г).

Кроме того, проведение консервации связано с проблемой перепрофилирования предприятий кооперации, потерей квалифицированных кадров и социальной проблемой занятости работников отраслей, что в результате приводит к резкому снижению возможностей космической отрасли.

4.	На базе РН "Энергия" представляется возможность создать РН "Энергия-М"
грузоподъемностью 35 т, полностью использующая наземную инфраструктуру и
производственную базу РН "Энергия". Использование задела по РН "Энергия" и ее
элементов позволит сократить в 5-6 раз затраты на разработку носителя такого
класса и избежать крупномасштабных капитальных вложений. РН "Энергия-М"
должна обеспечить эффективное использование высокоэнергетических орбит
космическими аппаратами с длительными сроками активного существования.

Анализ тенденции развития космических аппаратов показал, что потребность в тяжелых средствах выведения к 2000 году существенно возрастет. В Российской космической программе предусмотрены направления создания аппаратов, выведение которых возможно РН "Энергия-М". К таким аппаратам относятся "Геликон", "Сапфир Ц", "Глобус", "Аракс-2М" со сроками создания до 2000 года. Это подтверждает необходимость начала разработки РН "Энергия-М".

Пуски РН "Энергия-М" обеспечат поддержание всей наземной инфраструктуры и экспериментально-производственной базы, созданной для РН "Энергия", и готовности РН "Энергия" к дальнейшим пускам.

5.	В рамках международных программ необходимо отметить, что США и
Европейское сообщество проявляют интерес к РН "Энергия". В настоящее время
проводятся исследования по использованию РН "Энергия" для создания станции
"Фридом".

- 3 -

По результатам рассмотрения материалов рабочая группа рекомендует:

- Продолжить   работы    по   созданию   ракет-носителей   типа    "Энергия",   как предусмотрено в программе РКА.

- Сохранить определенный в программе РКА объем финансирования на 1993 год.

Финансирование на всю программу уточнить после проведения работ 1993 года.

3. НПО  "Энергия" рассмотреть возможность привлечения  к этим  программам средств от коммерческой деятельности.